大件运输服务合同

合同编号：

## 甲方（托运方）：三明明城旅游有限公司

法定代表人：吴艳

地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦13楼

联系人：陈小云

联系电话：0598-8270559

## 乙方（承运方）：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

道路运输经营许可证号：

鉴于：

（一）甲方需将“明城文旅号”游船通过大件运输方式从三元区西江滨支路运输至泰宁县金湖造船基地。

（二）乙方具备大件运输资质及能力，同意承接该运输任务。

第一条 运输货物信息

（一）货物名称：明城文旅号游船

（二）货物尺寸：船长：18.9m、船宽：4.26m、型深：1.6m、干弦：800mm、船高：4.0m 。

（三）货物重量：约30吨（以实际称重为准）

（四）船体材质：纤维增强塑料。

（五）货物包装：无包装。

第二条 运输路线及期限

（一）运输路线：

1.起点：三明市三元区西江滨支路

2.终点：泰宁县金湖造船基地

3.途经主要道路：经白沙路、工业南路、长安路到达三明南互通，驶入长深高速；在际口枢纽转福银高速，至朱口枢纽再转浦武高速；下高速后经S205、金湖东路、迎恩路（过境公路）、X763县道，最终抵达泰宁县金湖造船厂等（最终以交通或高速部门审批路线为准,（需经甲方书面确认后方可调整）

（二）运输期限

1.自 [    年     月   日] 起至 [   年   月    日] 止，具体运输日期由甲方提前3日以书面形式或微信通知乙方。乙方应在收到通知后12小时内书面确认运输计划，逾期未确认视为违约。

2.运输时长：自装车完毕起1日内送达（因不可抗力或政府管制延误除外）。

第三条 运输服务内容及标准

（一）甲方责任：

1.提供货物准确的尺寸、重量数据及起运 / 卸货点坐标，配合乙方完成装车前的场地勘察。

2.按约定支付运输费用，提供货物相关证明文件（如游船权属证明）。

3.协调起运地、卸货地的吊装设备及人员，配合乙方完成货物装卸。乙方须对自身安排的装卸作业、指导责任及所涉起吊、固定、搬运等环节承担安全管理和损害赔偿责任。如因乙方操作不规范或管理不善致货物损坏、人员伤亡，由乙方承担全部责任；乙方需为装卸作业另行购买相关责任险，保险单据复印件须于装车前提交甲方备案。

（二）乙方责任

1.提供符合大件运输要求的车辆及设备，确保车辆性能良好、证件齐全（行驶证、营运证、超限运输许可证等）。乙方应在合同签署后3日内向甲方提交全部运输资质、审批手续及车辆、人员相关证件原件供甲方或其指定第三方查验。因乙方任何资质或手续不全、虚假、过期或审批不合规导致的一切损失、处罚、扣车及相关费用，均由乙方全权承担，并需向甲方全额赔偿，包括但不限于滞期损失、罚金、名誉损失。如乙方存在伪造材料或超范围经营情形，甲方有权即刻单方解除合同，无需向乙方承担任何赔偿，乙方应赔偿由此造成的全部直接和间接损失。

2.负责办理超限运输相关审批手续（如《超限运输车辆通行证》），协调途经地交警、交通部门的通行事宜。

3.对货物进行专业固定、防护，采用GB/T 32081-2015标准规定的Ⅲ类捆扎固定方式，船体接触部位铺设10mm以上橡胶衬垫，或尼龙板扎带、沙袋、砧木等，确保运输过程中货物无位移、损坏。

4.配备专业司机及护送人员（后护车 1 辆，每车 2 名持证人员），运输时速不超过规定时速，并全程监控。乙方应于运输前48小时向甲方提交车辆定位系统接入权限，实时传输运输轨迹数据至甲方指定监控平台。运输车辆须配备双驾驶员且每4小时轮换驾驶，全程禁止夜间（22:00-6:00）行驶。

5.

购买货物运输险（保额不低于189万元），甲方应为保险合同中的第一受益人。乙方须在启运前至少24小时提交保险单原件、合同及发票凭证供甲方审核，未通过审核不得启运。保险范围须涵盖运输过程中因碰撞、倾覆、操作不当或第三方原因引起的任何货物损毁、灭失，并不得因保险理赔未果影响乙方对甲方的全额直接赔付责任。如保险单据虚假、不足额或未及时投保，视为乙方重大违约，甲方有权解除合同并索赔，确保甲方经济利益和风险防控。

6.乙方保证运输车辆货箱尺寸、载重能力、固定装置等硬件条件与货物尺寸数据完全匹配，匹配度误差不得超过1%。

第四条 运输费用及支付方式

（一）合同总价：人民币    元（含税，税率    %）。

（二）支付方式：乙方完整提交保险单、运输审批文件、全程监控录像、双方签字的验收报告及理赔所需全部文件后，货物安全送达且验收合格后10个工作日内，甲方支付100% 款项，即   元。

第五条 货物验收及风险转移

（一）装车验收：装车前，甲乙双方需对货物外观、固定状态进行签字确认，乙方需拍照留存。

（二）卸货验收：货物送达后，甲方应在72小时内完成验收。甲方如因特殊情况无法验收时，经甲方单方书面说明，可适当延长验收期限，乙方须予以配合。在验收期间内，若甲方发现损坏、瑕疵、数量短缺等情况，有权延长验收期限直至查明为止，期间全部风险仍由乙方承担。验收过程中，甲方有权进行复检，复检期间不影响乙方担责。

- 风险转移：货物自装车完毕起至卸货并经甲方书面验收确认后，风险由乙方承担。如因乙方操作或管理不当在卸货过程中造成损失、灭失，不论风险是否已形式移转，均由乙方承担全部赔偿责任。

（四）隐蔽瑕疵责任条款：若验收合格后30日内发现因运输导致的隐蔽性损坏，乙方仍应承担赔偿责任。

第六条 违约责任

（一）甲方违约：

1.未按约定支付费用，每逾期1日按未付款项的0.05% 向乙方支付违约金。，且违约金总额不超过未付款项的5%。

2.因甲方原因导致运输延误（如场地未清理、吊装设备未到位），乙方有权顺延运输期限并要求甲方赔偿损失。

（二）乙方违约：

1.未按约定时间送达，每逾期1日按合同总价的1%向甲方支付违约金（不可抗力除外）。但违约金累计不超过合同总价20%。如逾期超过3日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此产生的一切直接及可预见损失，且乙方须无条件协助甲方完成后续追责、公证等相关事务。

2.运输过程中货物损坏、灭失，乙方需按货物实际损失及甲方因此产生的间接损失（包括但不限于运营损失、第三方索赔）全额赔偿（由甲方指定且具有CMA资质的第三方检测机构出具评估报告为准）。

3.因乙方手续不全导致运输被执法部门查处，乙方需承担全部罚款及损失。，并赔偿甲方因此遭受的全部直接及间接损失，包括但不限于货物延误、损坏、额外费用等。甲方有权单方解除合同，乙方应积极配合甲方追责并承担全部直接或间接损失。

第七条 不可抗力

因自然灾害、政府管制、交通事故等不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担责任，但需及时书面通知对方并在不可抗力事件发生后5日内提供权威机构出具的书面证明，否则不予认可。因政府管制主张不可抗力的，乙方须提供省级交通主管部门出具的书面证明文件。乙方应优先采取甲方指定替代方案完成运输。不可抗力仅限于无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，不包括因乙方自身管理、设备、人员等原因造成的延误或障碍。

第八条 争议的处理

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成时，提请甲方所在地人民法院诉讼解决。因争议产生期间，乙方须无条件配合甲方出具所需材料、配合公证、司法等程序，且不得以争议为由中止服务或拒绝履行合同义务。

第九条 其他约定

- 本协议经双方法定代表人或法定代表授权人签字并盖章后生效。（法定代表授权人需提供载明其姓名、代理事项、权限和期限，并由委托人签名或盖章的授权委托书）；

（二）乙方需在运输前 3 日向甲方提交《运输方案》《应急预案》及相关资质文件备案。《运输方案》需包含路线踏勘、防护固定、现场作业、沿途审批与应急机制、重大交通事件应对等细节，并满足甲方安全管理要求。运输方案须经甲方总工程师书面批准后方可实施，并需通过甲方的技术审核。甲方有权要求乙方对方案修订补充、重新提交或终止合同。乙方如未按期提交或内容明显不符合要求，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿损失。

（三） 本协议未尽事宜可由双方签订补充协议；如乙方存在资格或审批手续作假、保险未实际投保、非法分包转包、协助或默许不合规运输等重大违约情形，甲方有权立即单方解除合同，无需任何补偿，并可追索全部直接及间接损失，乙方须无条件协助甲方后续维权与善后处理。乙方不得将运输任务分包或转包给第三方，违者甲方有权解除合同并追索损失。

（四） 协议附件与本协议具有同等法律效力；

（五）协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，四份协议具有同等法律效力。

（六）运输方案确认：乙方提交的《运输方案》《应急预案》需经甲方代表签字确认后方可实施，方案调整需重新履行确认程序。

（七）运输中止条款：甲方有权根据天气预警（如台风橙色以上预警）单方决定延期运输，乙方不得主张任何费用补偿。

附件1：乙方营业执照、道路运输经营许可证复印件（所有提交资料均须与原件一致。甲方有权对乙方提交的所有附件进行审核、复核，如发现不符合要求或资料虚假、过期，有权拒绝签署合同或单方解除合同，并要求乙方赔偿造成的全部损失）。

2：超限运输许可证（审批后补充）

3：运输车辆及司机资质证明（驾驶员需提供近三年无重大交通事故记录的公证材料）

4：货物运输保险单复印件

5：《明城文旅号运输方案》（含路线图、固定防护示意图、三维模拟运输视频演示）

6.乙方在运输、装卸等环节须对运输信息、货物技术参数及相关数据严格保密，未经甲方书面同意不得对任何第三方披露，否则视为重大违约，甲方有权解除合同并索赔全部损失。

7.运输期间，乙方未经甲方书面许可，不得更改协议确定的路线、岗位安排、作业方式或委托作业。如乙方擅自更改，须承担由此造成的一切损失、费用和风险。

（此页无正文）

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

（或法人代表委托人）             （或法人代表委托人）

联系地址:                         联系地址:

联系电话:                         联系电话:

开户行:                           开户行:

账号：                            账号：

纳税人登记号:                     纳税人登记号:

______年_____月_____日       ______年_____月_____日